PROJECT PROGRESS REPORT

AI TOEFL 학습 플랫폼 개발 — 벤치마킹 분석 및 진행 사항 보고

경쟁 서비스(StudyGround) 심층 분석 및 자체 개발 착수 자료 정리

| 문서명 | AI TOEFL 플랫폼 벤치마킹 분석 진행 보고서 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | AI 토플 시험 (AI 평가서 활용) |
| 작성 주체 | 디지털엠파이어2협의회 |
| 작성일 | 2026년 7월 21일 |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 분류 | 내부 검토용 · 기획/경영 보고 |

# 1. 경영 요약 (Executive Summary)

본 프로젝트는 AI 기반 신형 TOEFL 대비 학습 플랫폼 개발을 목표로, 국내 선도 서비스인 StudyGround(studyground.ai)를 벤치마킹 대상으로 선정하여 전 페이지·핵심 기능을 심층 분석하였다. 분석은 4개 탭 병렬 탐색과 순차 심층 정리를 결합한 방식으로 진행되었으며, 홈페이지 정보구조부터 모의고사 응시 엔진, AI 채점, 대규모 문항 연습존(NPZ), 학습관리 도구, 커뮤니티, 결제 구조까지 제품 전 영역을 포괄하였다.

분석 결과를 토대로 개발 착수에 필요한 4개 핵심 산출물 — ① 기능 명세서(FRD)·사용자 스토리, ② 페이지별 컴포넌트 트리/와이어프레임, ③ 화면 흐름도, ④ 대표 사용자 흐름 GIF — 을 완성하였고, 이어서 ⑤ 개발 티켓(Epic/Story), ⑥ 데이터 모델·API 초안, ⑦ 대표 화면 상세 와이어프레임까지 확장 정리하였다. 현재 단계에서 개발 착수를 위한 기획·설계 기반 자료가 확보된 상태이다.

중요 유의사항: 벤치마킹 대상의 리스닝 오디오, 시험 문항·지문은 해당 플랫폼의 유료 상용 저작물이며 다운로드·복제를 허용하는 신호가 없다. 따라서 실제 콘텐츠(오디오·문항·지문)의 추출·복사·전사는 저작권 침해 소지가 있어 수행하지 않았으며, 기능·UX·정보구조 등 ‘구조적 요소’만을 참고 대상으로 삼아 자체 콘텐츠 제작 방향을 권고한다.

# 2. 프로젝트 목적 및 범위

## 2.1 목적

- 신형 TOEFL(New TOEFL) 대비 AI 학습·평가 플랫폼의 제품 방향성과 기능 범위를 정의한다.

- 검증된 선도 서비스의 기능·UX·수익화 구조를 분석하여 자체 제품의 설계 기준선(baseline)을 확보한다.

- 개발 착수에 바로 활용 가능한 기획·설계 산출물(명세·와이어프레임·데이터모델·API·티켓)을 생산한다.

## 2.2 범위

포함: 경쟁 서비스 전 페이지 구조·기능 분석, 정보구조(IA) 정리, 기능 명세, UI 컴포넌트 구조, 화면 흐름, 데이터/API 초안 설계. 제외: 경쟁 서비스의 실제 오디오·문항·지문 등 보호 콘텐츠의 복제·다운로드·전사, 실제 결제·회원가입 실행.

# 3. 진행 경과

작업은 4개 단계로 진행되었으며, 각 단계는 병렬 탐색(parallel)과 오케스트레이션 방식을 활용하여 효율을 높였다.

| 단계 | 작업 내용 | 산출/결과 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 초기 분석 | 홈페이지 전 섹션 캡처 및 핵심 기능 페이지(모의고사 허브·응시 화면·리스닝·NPZ) 탐색 | 사이트 개요·섹션별 구성·요금제·저작권 유의사항 정리 |
| 2단계 심층 분석 | 4개 탭 동시 로드 병렬 탐색 후 영역별 순차 심층 정리 | 전역 레이아웃·모의고사·NPZ·강의·커뮤니티·라운지·대시보드·결제 컴포넌트/기능 명세화 |
| 3단계 산출물화 | 분석 결과를 개발 자료로 재구성 (병렬) | FRD·사용자 스토리 / 컴포넌트 트리 / 화면 흐름도 / 사용자 흐름 GIF(15프레임) |
| 4단계 설계 확장 | 개발 착수 자료로 확장 (병렬) | 개발 티켓(8 Epic) / 데이터 모델·REST API 초안 / 대표 화면 상세 와이어프레임 3종 |

# 4. 벤치마킹 대상 분석 요약 — StudyGround

운영사는 StarCube Projects Inc.(서울 강남)이며, ‘Learn·Practice·Test·Repeat’을 슬로건으로 하는 ‘SG 2.0’ 신형 TOEFL 대비 플랫폼이다. KO/EN 이중 언어를 지원하고, 푸터에 ETS 비승인 면책 문구를 명시하고 있다. 제품의 핵심 축은 다음과 같다.

| 기능 영역 | 핵심 특징 |
| --- | --- |
| 모의고사 엔진 | 실제 ETS 시험 1:1 모사 UI·타이머, 기본 13세트 + Pro 4세트, Full/Section 두 모드, 4영역 순차 진행, 오디오 1회 재생, 중단·이어하기 세션 관리 |
| AI 채점 (staRater) | Speaking·Writing 무제한 자동 채점, ETS식 루브릭, 영역별·문항별 점수 및 개선 피드백 |
| AI 튜터 (polariis) | 연습 화면 내 대화형 학습 보조 — 문항 의도·단서 제시 및 역질문 |
| 연습존 (NPZ) | 4영역 × 세분 문항 유형(11종), 분야·포맷 필터, 페이지네이션, 즉시 자동 채점, 12,000+ 문항 |
| 학습관리 도구 | StudyPlanner · Error Log · Vocab Bank · Practice History (티어별 잠금) |
| 강의 | 무료 인트로 강의(YouTube 임베드) + 유료 Click&Learn 해설(한/영 트랙, +$22 애드온) |
| 커뮤니티·라운지 | 카테고리 게시판, 정렬, AI 번역 배지, Daniel's Lounge 회원 전용 게이팅 |
| 커머스 | 자동갱신 없는 일회성 액세스 패스 4종(Lite/Essential/Standard/Pro) + 기능별 티어 게이팅 |

## 4.1 요금제 구조

| 플랜 | 가격(정가→할인) | 기간 | 핵심 포함 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lite | $28 → $14 | 7일 | 모의 7세트 |
| Essential | $73 → $30 | 30일 | 모의 13세트 + Practice Zone Essential Pack |
| Standard (POPULAR) | $220 → $67 | 90일 | 모의 13세트 + Standard Pack |
| Pro (BEST VALUE) | $440 → $96 | 180일 | 모의 17세트 + Pro Pack + Click&Learn 포함 |

# 5. 핵심 인사이트 (개발 시 참고)

- 실제 시험 1:1 모사 경험 — 응시 중단·이어하기 세션 관리가 사용자 경험의 핵심이며, 시험 신뢰도를 좌우한다.

- 대량 문항 탐색 UX — 분야·포맷 필터 + 페이지네이션 기반의 문항 라이브러리 탐색 구조가 반복 학습 리텐션을 견인한다.

- AI 채점·튜터의 시각화 — 영역별·문항별 피드백을 명확히 시각화하는 것이 유료 전환의 핵심 가치 제안이다.

- 티어별 잠금 → 업셀 전환 — 하위 플랜에서 학습도구를 잠그고 업그레이드 화면으로 분기시키는 게이팅 패턴이 수익화를 뒷받침한다.

- 한/영 이중언어 + AI 번역 — 국내 사용자 대상 커뮤니티에 AI 번역을 결합해 접근성과 참여를 동시에 확보한다.

- 커뮤니티·이벤트 기반 바이럴 — 무료 모의고사 → 후기 작성 이벤트로 이어지는 리텐션·바이럴 루프를 설계하였다.

# 6. 산출물 목록

| No. | 산출물 | 형태 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기능 명세서(FRD) + 사용자 스토리 | 문서(정리 완료) | 완료 |
| 2 | 페이지별 컴포넌트 트리 / 와이어프레임 | 구조 텍스트 | 완료 |
| 3 | 화면 흐름도(플로우차트) | 구조 텍스트 | 완료 |
| 4 | 대표 사용자 흐름 GIF (15프레임, 약 1.77MB) | studyground-benchmark-flow.gif | 완료 |
| 5 | 개발 티켓 (8 Epic / 세부 Story) | 문서 | 완료 |
| 6 | 데이터 모델 + REST API 엔드포인트 초안 | 설계 문서 | 완료(초안) |
| 7 | 대표 화면 상세 와이어프레임 3종 | 구조 텍스트 | 완료 |
| 8 | 본 진행 보고서 | Word 문서(.docx) | 완료 |

# 7. 저작권 · 컴플라이언스 유의사항

경쟁 서비스의 리스닝 오디오와 시험 문항·지문은 해당 플랫폼의 유료 상용 저작물로, 대부분 유료 플랜에서 잠금 해제되며 다운로드·복제를 허용하는 신호(공개 라이선스·다운로드 버튼·오픈자료 표시)가 존재하지 않는다. 오디오는 브라우저 내 플레이어로만 스트리밍되고 ‘1회 재생’으로 통제된다.

이에 따라 본 프로젝트는 실제 콘텐츠의 추출·다운로드·전사를 수행하지 않았으며, 데이터 모델·API 설계 단계에서도 문항 본문과 오디오는 ‘보호 스토리지 참조 · 서명된 단기 URL · 스트리밍 전용(다운로드/캐시 금지) · 서버 측 1회 재생 검증’으로만 설계하였다. 결제 역시 카드정보를 자체 서버에 저장하지 않고 PG사에 위임하는 구조를 전제로 한다.

권고: 경쟁 서비스의 기능·UX·정보구조를 참고하되, 실제 문항·오디오는 자체 R&D를 통해 독자적으로 제작하는 것이 저작권·지속가능성 측면에서 안전하다.

# 8. 다음 단계 (권고)

| 우선순위 | 작업 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MVP (1차) | Epic 1·2·4·8 개발 착수 (인증 / 모의고사 엔진 / NPZ / 대시보드) | 핵심 학습·응시 경험 우선 확보 |
| 2차 (Phase 2) | Epic 3·7 (AI 채점·튜터 / 커머스) | 유료 전환 가치 제안 완성 |
| 3차 (Phase 3) | Epic 5·6 (강의 / 커뮤니티·라운지) | 리텐션·바이럴 강화 |
| 설계 확장 | API를 OpenAPI 스펙으로 확장, 스프린트 단위 배분 | 선택 진행 |
| 프로토타이핑 | 대표 화면 HTML/CSS 프로토타입 제작 | 선택 진행 |

이상으로 벤치마킹 분석 및 진행 사항 보고를 마친다. 위 산출물을 기반으로 개발 착수가 가능하며, 다음 단계로 특정 Epic의 스프린트 배분, OpenAPI 스펙 확장, 화면 프로토타입 제작 중 선택하여 이어갈 수 있다.